DISEÑO, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE E-COMMERCE PARA LA CAFETERÍA DON PALITO JUNIOR.

AUTORES

ANDREA ARCILA CANO

JAIR GONZÁLEZ BUELVAS

ITAGÜÍ

2025

- Índice

Índice	2

1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	4

2	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.	5

3	METAS DEL PROYECTO.	7

3.1	Meta 1: Modernizar la Experiencia del Cliente.	7

3.2	Meta 2: Optimizar la Gestión Operativa del Negocio.	7

3.3	Meta 3: Expandir la Presencia Digital y el Alcance del Negocio.	8

3.4	Meta 4: Fidelizar a los Clientes Actuales y Atraer Nuevos.	8

3.5	Meta 5: Garantizar la Sostenibilidad y Competitividad del Negocio.	8

3.6	Meta 6: Demostrar la Viabilidad del Proyecto ante los Instructores del SENA.	9

4	LOCALIZACIÓN FÍSICA.	9

5	ACTIVIDADES Y TAREAS - MÉTODOS Y TÉCNICAS.	9

5.1	Fase 1: Análisis de Requerimientos.	9

5.2	Fase 2: Diseño de la Aplicación.	9

5.3	Fase 3: Desarrollo de la Aplicación.	10

5.4	Fase 4: Pruebas y Validación.	10

5.5	Fase 5: Implementación y Capacitación.	10

5.6	Fase 6: Mantenimiento y Soporte.	10

6	CALENDARIO DE ACTIVIDADES O CRONOGRAMA.	10

6.1	Cronograma Propuesto.	10

7	BENEFICIARIOS PREVISTOS.	11

7.1	Beneficiarios Directos.	11

7.1.1	Clientes actuales de Don Palito Junior.	11

7.1.2	Clientes actuales de Don Palito Junior.	11

7.1.3	Equipo administrativo de Don Palito Junior.	12

7.1.4	Aliados estratégicos.	12

7.2	Beneficiarios Indirectos.	12

7.2.1	Comunidad local de Sabaneta y el sur del Área Metropolitana.	12

7.2.2	Emprendimientos locales y pequeños negocios.	12

7.2.3	Medio ambiente.	13

7.2.4	Sector educativo y tecnológico.	13

7.3	Caracterización de los Beneficiarios.	13

7.4	Análisis del Impacto en los Beneficiarios.	13

8	RECURSOS HUMANOS.	14

8.1	Equipo del Proyecto.	14

8.2	Toma de Decisiones.	15

8.3	Capacitación del Recurso Humano.	15

8.4	Caracterización del Recurso Humano.	16

8.5	Distribución del Trabajo.	16

9	RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	16

9.1	Recursos Materiales.	16

9.2	Recursos Financieros.	17

9.3	Fuentes de Financiación.	18

10	CÁLCULO DE LOS COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.	18

10.1	Costos de Personal.	18

10.2	Costos de Equipos y Materiales.	19

10.3	Costos Operativos.	19

10.4	Costos de Marketing Digital.	19

10.5	Costos de Implementación y Pruebas.	19

10.6	Reserva para Imprevistos.	20

10.7	Presupuesto Total Estimado.	20

10.8	Fuentes de Financiación.	20

11	RESULTADOS.	20

11.1	Resultados Directos.	20

11.2	Resultados Indirectos.	21

11.3	Indicadores de Éxito.	22

11.4	Beneficios Esperados.	22

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una página web para la cafetería "Don Palito Junior", dedicada a la venta de productos colombianos como buñuelos, palitos de queso y bebidas. La plataforma tiene como objetivo ofrecer una experiencia de usuario accesible e intuitiva tanto para los clientes como para el equipo de administración.

Para los clientes, la página web servirá como un espacio informativo e interactivo, donde podrán (entre otras muchas funcionalidades):

- Ver la interfaz de presentación, la ubicación de la cafetería en Google Maps y un menú de productos con precios actualizados.

- Acceder al carrito de compras con opciones de agregar o eliminar productos, así como aplicar códigos de descuento.

- Ver promociones y descuentos, suscribirse a boletines, compartir productos en redes sociales, y dejar reseñas o sugerencias.

- Realizar pagos seguros mediante código QR y acceder a enlaces de redes sociales de la cafetería.

Para los administradores, la plataforma ofrecerá herramientas de gestión operativa que incluyen (entre otras muchas funcionalidades):

- Control de inventarios, balance de ventas con estadísticas, y revisión de stock para pedidos a distribuidores.

- Gestión de precios, promociones y descuentos, así como el manejo de reseñas y sugerencias de clientes.

- Ver estadísticas de visitas y administrar el modo de pago por código QR.

- Acceso mediante un inicio de sesión seguro con credenciales.

El sistema también integrará varias APIs externas como Google Maps para la ubicación del establecimiento y una API de pagos para transacciones mediante código QR, garantizando una experiencia de compra ágil y segura.

La cafetería Don Palito Junior se ubica en el municipio de Sabaneta – Antioquia, brindando cobertura al mismo municipio y al sur del Área Metropolitana.

El principal propósito del proyecto es mejorar la experiencia del cliente al proporcionar una plataforma digital que:

- Facilitar el acceso a información detallada de productos, promociones, ubicación, y métodos de pago.

- Permitir a los clientes interactuar con la cafetería de manera remota, personalizando su experiencia con opciones como el modo oscuro, selección de idioma, y personalización de pedidos especiales.

- Reforzar la presencia de "Don Palito Junior" en el entorno digital mediante una estrategia de marketing integrada con redes sociales.

Para el equipo de administración, el sistema ofrecerá una solución completa para optimizar la gestión operativa mediante:

- Herramientas para el control de inventarios y balance de ventas, lo que facilitará la toma de decisiones informadas.

- Gestión eficiente de precios, promociones y descuentos, con la capacidad de activar, modificar o desactivar campañas según las necesidades del negocio.

- Una interfaz intuitiva para responder a reseñas y gestionar la comunicación con los clientes, manteniendo una reputación positiva de la cafetería.

En general, la página web de "Don Palito Junior" no solo servirá como un expositor informativo de productos y servicios, sino también como una herramienta interactiva que mejorará la operatividad del negocio y la satisfacción de los clientes.

El proyecto nació de la necesidad de modernizar la experiencia del cliente y optimizar la gestión operativa de la cafetería "Don Palito Junior". La cafetería busca adaptarse a las tendencias digitales actuales, ofreciendo una plataforma en línea que permita:

- Mejorar la experiencia de compra y facilite el acceso a información relevante sobre productos, promociones y descuentos.

- Ofrecer opciones de pago moderno y seguro mediante código QR, agilizando las transacciones y mejorando la comodidad del cliente.

- Fortalecer su presencia en línea y la interacción con los clientes mediante la integración de redes sociales y funcionalidades de reseñas y sugerencias.

Desde el lado administrativo, el proyecto surge como una solución para optimizar el control operativo, permitiendo:

- Un seguimiento más eficiente de inventarios y ventas mediante estadísticas y reportes detallados.

- Una gestión centralizada de precios, promociones y descuentos, lo que contribuye a una estrategia de marketing dinámica y flexible.

- Responder a la retroalimentación de los clientes de manera proactiva, manteniendo una reputación positiva en el mercado.

El proyecto también tiene como objetivo secundario demostrar la viabilidad de una solución digital completa ante los instructores del SENA, quienes evaluarán el cumplimiento de los objetivos planteados, para posteriormente, sea presentarlo por los aprendices a los propietarios de la cafetería para su aprobación y puesta en marcha.

# JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

En el contexto actual de transformación digital y evolución en los hábitos de consumo, la cafetería Don Palito Junior enfrenta un desafío clave: cómo mantenerse competitiva y relevante en un mercado cada vez más dinámico y tecnológico. Siendo un negocio pequeño con un fuerte enfoque en productos tradicionales colombianos como buñuelos, palitos de queso y bebidas, su crecimiento depende de la capacidad para adaptarse a las necesidades y expectativas de los consumidores modernos.

Inicialmente, surge la necesidad de expandir su popularidad entre los clientes actuales y atraer nuevos públicos potenciales. Para lograrlo, es imprescindible implementar estrategias que no solo promuevan sus productos, sino que también refuercen su presencia en el entorno digital. La propuesta de crear una página web e-commerce responde a esta necesidad, ofreciendo una plataforma accesible e intuitiva que permita a los clientes interactuar con la cafetería de manera remota, personalizada y eficiente.

Uno de los principales problemas que enfrenta el negocio es su dependencia de métodos de publicidad tradicional, como volantes, afiches y tarjetas físicas. Estas herramientas, aunque efectivas en su momento, están quedando obsoletas frente a las dinámicas comerciales actuales. Además, no solo son menos efectivas para captar la atención de los consumidores modernos, sino que también representan una carga ambiental significativa debido al uso excesivo de papel y otros materiales no reciclables.

La implementación de una estrategia digital integral a través de la página web permitirá a Don Palito Junior:

- Reducir su huella ambiental: Al minimizar el uso de publicidad física, se adopta una postura más sostenible y consciente con el medio ambiente, lo que puede ser un diferenciador clave frente a la competencia.

- Aumentar su alcance: La web permitirá llegar a un público más amplio, incluyendo a personas que no visitan físicamente la cafetería pero que pueden estar interesadas en sus productos, especialmente mediante funcionalidades como pedidos anticipados, reservas en línea y ventas de productos congelados o preenvasados.

- Mejorar la experiencia del cliente: La plataforma ofrecerá herramientas interactivas como carrito de compras, pagos seguros mediante código QR, personalización de pedidos y acceso a promociones exclusivas, lo que garantiza una experiencia de usuario moderna y satisfactoria.

- Optimizar la gestión operativa: Para el equipo administrativo, la página web será una herramienta clave para gestionar inventarios, precios, promociones y reseñas, facilitando la toma de decisiones informadas y mejorando la eficiencia operativa.

Además, este proyecto busca posicionar a Don Palito Junior como un negocio innovador dentro de su sector. En un entorno donde grandes cadenas y emprendimientos digitales están ganando terreno, la cafetería necesita destacarse mediante la integración de tecnologías modernas y prácticas sostenibles. Por ejemplo, la inclusión de funcionalidades como un programa de fidelización, eventos exclusivos y alianzas estratégicas con influencers locales o tiendas cercanas permitirá no solo atraer nuevos clientes, sino también fidelizar a los existentes.

Finalmente, este proyecto no solo responde a las necesidades inmediatas de crecimiento de Don Palito Junior, sino que también sienta las bases para su expansión futura. La página web puede servir como un punto de partida para explorar nuevas oportunidades de negocio, como la distribución de productos en supermercados locales, la venta de merchandising exclusivo o la organización de eventos gastronómicos temáticos. De esta manera, el proyecto no solo aborda las limitaciones actuales del negocio, sino que también lo prepara para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgirán en un futuro cercano.

# METAS DEL PROYECTO.

En el contexto del proyecto "Diseño, Desarrollo, Ejecución y Validación de una Aplicación de E-Commerce para la Cafetería Don Palito Junior”, las metas del mismo pueden definirse de manera clara y alineada con los objetivos generales y específicos. A continuación, se presentan las metas principales:

## Meta 1: Modernizar la Experiencia del Cliente.

- Descripción: Implementar una plataforma digital que ofrezca una experiencia de usuario accesible, intuitiva y personalizada para los clientes de Don Palito Junior.

- Indicadores de Éxito:

  - Incrementar el número de visitas a la página web en un 30% durante los primeros 6 meses después del lanzamiento.

  - Lograr una satisfacción del cliente superior al 85%, medida mediante encuestas y reseñas en la plataforma.

  - Reducir el tiempo promedio de interacción del cliente (desde la búsqueda de productos hasta la finalización de la compra) a menos de 5 minutos.

## Meta 2: Optimizar la Gestión Operativa del Negocio.

- Descripción: Proporcionar herramientas administrativas eficientes para mejorar la gestión de inventarios, ventas, promociones y comunicación con los clientes.

- Indicadores de Éxito:

  - Reducir en un 20% los errores operativos relacionados con el control de inventarios y pedidos dentro de los primeros 3 meses de implementación.

  - Aumentar la precisión en la toma de decisiones comerciales mediante el uso de estadísticas y reportes detallados, alcanzando un índice de efectividad del 90%.

  - Disminuir el tiempo dedicado a tareas manuales de gestión en un 25% mediante la automatización de procesos clave.

## Meta 3: Expandir la Presencia Digital y el Alcance del Negocio.

- Descripción: Fortalecer la presencia en línea de Don Palito Junior mediante estrategias de marketing digital, redes sociales y la integración de funcionalidades innovadoras como pagos con código QR y servicios complementarios.

- Indicadores de Éxito:

  - Incrementar el número de seguidores en redes sociales en un 50% dentro de los primeros 6 meses.

  - Lograr que el 40% de las ventas totales se realicen a través de la plataforma digital dentro del primer año de operación.

  - Establecer al menos 5 alianzas estratégicas con influencers locales o tiendas cercanas para ampliar el alcance del negocio.

## Meta 4: Fidelizar a los Clientes Actuales y Atraer Nuevos.

- Descripción: Implementar un programa de fidelización y ofrecer servicios complementarios que incentiven la lealtad del cliente y atraigan nuevos públicos.

- Indicadores de Éxito:

  - Alcanzar una tasa de retención de clientes del 70% dentro del primer año de operación.

  - Registrar un aumento del 25% en el número de clientes frecuentes participantes en el programa de fidelización.

  - Generar un crecimiento del 15% en el número de nuevos clientes registrados en la plataforma durante los primeros 6 meses.

## Meta 5: Garantizar la Sostenibilidad y Competitividad del Negocio.

- Descripción: Adoptar prácticas sostenibles y tecnológicamente avanzadas que preparen a Don Palito Junior para enfrentar los desafíos futuros en un mercado competitivo.

- Indicadores de Éxito:

  - Reducir el uso de materiales no reciclables en un 30% mediante la implementación de empaques ecológicos y campañas de reciclaje.

  - Integrar al menos 3 nuevas tecnologías emergentes (como IoT o inteligencia artificial) en la plataforma dentro de los próximos 2 años.

  - Posicionar a Don Palito Junior como un referente local en innovación y sostenibilidad, medido por menciones positivas en medios digitales y reconocimientos en el sector.

## Meta 6: Demostrar la Viabilidad del Proyecto ante los Instructores del SENA.

- Descripción: Cumplir con los requisitos técnicos y comerciales establecidos por los instructores del SENA para validar la viabilidad del proyecto.

- Indicadores de Éxito:

  - Obtener una evaluación positiva del proyecto por parte de los instructores, con una calificación mínima de 4.5/5.0.

  - Recibir la aprobación formal de los propietarios de Don Palito Junior para implementar la plataforma en un entorno real.

  - Documentar y presentar un informe técnico detallado que incluya análisis de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras mejoras.

# LOCALIZACIÓN FÍSICA.

La cafetería Don Palito Junior se ubica en el municipio de Sabaneta – Antioquia, brindando cobertura al mismo municipio y al sur del Área Metropolitana.

# ACTIVIDADES Y TAREAS - MÉTODOS Y TÉCNICAS.

Propuesta de Desarrollo del Trabajo – Metodología (Enfoque del Trabajo): El marco metodológico para este proyecto se basa en un enfoque ágil y colaborativo, que permita adaptarse a los cambios y garantizar la entrega de una solución funcional y de calidad. A continuación, se describen las etapas clave:

## Fase 1: Análisis de Requerimientos.

- Actividades: Reuniones con el equipo de la cafetería Don Palito Junior para identificar necesidades y expectativas. Análisis de la competencia y tendencias del mercado en aplicaciones de e-commerce. Definición de funcionalidades clave (catálogo de productos, carrito de compras, pasarela de pagos, gestión de pedidos, etc.).

- Herramientas: Entrevistas, cuestionarios, análisis de mercado.

- Resultado: Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

## Fase 2: Diseño de la Aplicación.

- Actividades: Creación de prototipos de baja y alta fidelidad para la interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX). Diseño de la arquitectura de la aplicación y definición de tecnologías a utilizar.

- Herramientas: Figma, Adobe XD, diagramas de flujo.

- Resultado: Prototipos funcionales y documentación técnica del diseño.

## Fase 3: Desarrollo de la Aplicación.

- Actividades: Programación de la aplicación utilizando tecnologías modernas (React para el frontend, Node.js para el backend, MongoDB para la base de datos). Integración de pasarelas de pago (PayPal, Stripe, etc.) y sistemas de gestión de pedidos.

- Herramientas: React, Node.js, MongoDB, Git.

- Resultado: Aplicación funcional en un entorno de desarrollo.

## Fase 4: Pruebas y Validación.

- Actividades: Pruebas de usabilidad con usuarios reales (clientes y personal de la cafetería). Pruebas de rendimiento y seguridad. Ajustes y correcciones basados en la retroalimentación recibida.

- Herramientas: Herramientas de testing (Jest, Selenium), encuestas de satisfacción.

- Resultado: Aplicación validada y lista para su implementación.

## Fase 5: Implementación y Capacitación.

- Actividades: Despliegue de la aplicación en un entorno de producción. Capacitación al personal de la cafetería en el uso de la aplicación.

- Herramientas: Servidores en la nube (AWS, Google Cloud), sesiones de capacitación.

- Resultado: Aplicación en funcionamiento y personal capacitado.

## Fase 6: Mantenimiento y Soporte.

- Actividades: Monitoreo del rendimiento de la aplicación. Actualizaciones y correcciones de errores.

- Herramientas: Herramientas de monitoreo (New Relic, Google Analytics).

- Resultado: Aplicación en constante mejora y actualización.

# CALENDARIO DE ACTIVIDADES O CRONOGRAMA.

Inicio de la Actividad: 08 DE JULIO DE 2024.

Finalización: 07 DE ABRIL DE 2026 o antes, de acuerdo a los resultados.

## Cronograma Propuesto.

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | RECURSOS A APLICAR | INSTRUMENTO/ TECNICA/ HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  |  |  |
| Análisis | Levantamiento de requisitos |  |  |  |  |  |  | Reunión con empresa | Entrevistas, encuestas | Documento de requerimientos |
| Diseño | Prototipado UI/UX |  |  |  |  |  |  | Herramientas de diseño | Figma, Adobe XD | Wireframes y prototipos |
| Desarrollo | Implementación de funcionalidades |  |  |  |  |  |  | Frameworks de desarrollo | React, Node.js | Aplicación funcional |
| Pruebas | Evaluación y ajustes |  |  |  |  |  |  | Herramientas de testing | Jest, Cypress | Aplicación validada |
| Implementación | Despliegue y capacitación |  |  |  |  |  |  | Servidores, documentación | AWS, Firebase | Plataforma en producción |

# BENEFICIARIOS PREVISTOS.

El proyecto está diseñado para impactar tanto a beneficiarios directos como beneficiarios indirectos, quienes se verán favorecidos por la implementación de la plataforma digital. A continuación, se detalla cada grupo:

## Beneficiarios Directos.

Son aquellos que interactúan directamente con la plataforma digital o se benefician de manera inmediata de sus funcionalidades. Incluyen:

### Clientes actuales de Don Palito Junior.

  - Descripción: Personas que ya conocen y frecuentan la cafetería, pero que ahora tendrán acceso a una experiencia más cómoda y personalizada a través de la página web.

  - Beneficios:

    - Acceso a menús actualizados, promociones exclusivas y pagos seguros mediante código QR.

    - Posibilidad de realizar pedidos anticipados, reservas y personalizar sus compras.

    - Participación en un programa de fidelización que recompensa su lealtad con descuentos y beneficios adicionales.

### Clientes actuales de Don Palito Junior.

  - Descripción: Personas que aún no han visitado físicamente la cafetería, pero que pueden descubrir los productos y servicios a través de la plataforma digital.

  - Beneficios:

    - Facilidad para explorar la oferta gastronómica y realizar compras en línea.

    - Acceso a eventos exclusivos, degustaciones y promociones especiales para usuarios registrados.

    - Interacción con la cafetería sin necesidad de desplazarse físicamente al local.

### Equipo administrativo de Don Palito Junior.

  - Descripción: El personal encargado de gestionar las operaciones diarias de la cafetería.

  - Beneficios:

    - Herramientas eficientes para el control de inventarios, gestión de precios y análisis de ventas.

    - Mejora en la comunicación con los clientes a través de la gestión de reseñas y sugerencias.

    - Reducción de errores operativos y optimización del tiempo dedicado a tareas manuales.

### Aliados estratégicos.

  - Descripción: Proveedores, distribuidores y empresas aliadas que colaboran con Don Palito Junior (por ejemplo, distribuidoras de insumos, servicios de domicilio, etc.).

  - Beneficios:

    - Mayor visibilidad y oportunidades de negocio gracias a la integración de la plataforma.

    - Acceso a estadísticas y reportes que facilitan la planificación de entregas y pedidos.

## Beneficiarios Indirectos.

Son aquellos que, aunque no interactúan directamente con la plataforma, se ven beneficiados por los efectos positivos del proyecto. Incluyen:

### Comunidad local de Sabaneta y el sur del Área Metropolitana.

  - Descripción: Residentes del municipio de Sabaneta y áreas cercanas que podrían beneficiarse del crecimiento económico y social generado por el proyecto.

  - Beneficios:

    - Generación de empleo: La expansión del negocio podría requerir la contratación de más personal.

    - Impulso a la economía local: Mayor demanda de productos y servicios relacionados con la cafetería.

### Emprendimientos locales y pequeños negocios.

  - Descripción: Otros negocios en la región que podrían inspirarse en el modelo digital de Don Palito Junior para modernizar sus propias operaciones.

  - Beneficios:

    - Fomento de la cultura digital y la innovación en el sector gastronómico local.

    - Oportunidades de colaboración mediante alianzas estratégicas (por ejemplo, venta de productos complementarios).

### Medio ambiente.

  - Descripción: La transición hacia una estrategia digital reduce la dependencia de publicidad física (volantes, afiches, etc.), lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental.

  - Beneficios:

    - Menor uso de papel y otros materiales no reciclables.

    - Implementación de prácticas sostenibles, como el uso de empaques ecológicos para productos congelados o preenvasados.

### Sector educativo y tecnológico.

  - Descripción: Instituciones académicas y tecnológicas involucradas en el desarrollo del proyecto, como el SENA y sus aprendices.

  - Beneficios:

    - Oportunidad para los aprendices de aplicar sus conocimientos en un proyecto real y obtener experiencia práctica.

    - Fortalecimiento de la relación entre el sector educativo y las empresas locales para impulsar la innovación.

## Caracterización de los Beneficiarios.

| GRUPO | CANTIDAD ESTIMADA | EDAD | GENERO | ESTRATO SOCIOECONOMICO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes actuales | 500 personas | 18 - 65 años | Mixto | Estratos 2 - 4 | Sabaneta y sur del Área Metropolitana |
| Clientes potenciales | 1,000 personas | 18 - 65 años | Mixto | Estratos 2 - 4 | Sabaneta y sur del Área Metropolitana |
| Equipo administrativo | 5 personas | 25 - 50 años | Mixto | Estratos 2 - 4 | Local principal de Don Palito Junior |
| Aliados estratégicos | 20 entidades | N/A | N/A | N/A | Sabaneta y alrededores |
| Comunidad local | 50,000 habitantes | Todas las edades | Mixto | Estratos 1 - 4 | Municipio de Sabaneta |

## Análisis del Impacto en los Beneficiarios.

- Impacto Económico:

  - Incremento en las ventas gracias a la expansión del alcance del negocio.

  - Mejora en la competitividad frente a grandes cadenas y emprendimientos digitales.

- Impacto Social:

  - Fomento de la inclusión digital al ofrecer una plataforma accesible para todos los clientes.

  - Fortalecimiento de la identidad local mediante la promoción de productos tradicionales colombianos.

- Impacto Ambiental:

  - Reducción del uso de materiales no reciclables gracias a la eliminación de publicidad física.

  - Promoción de prácticas sostenibles, como el uso de empaques biodegradables.

- Impacto Tecnológico:

  - Modernización de procesos operativos mediante herramientas digitales avanzadas.

  - Capacitación del equipo administrativo en el uso de tecnologías emergentes.

En resumen, el proyecto "Diseño, Desarrollo, Ejecución y Validación de una Aplicación de E-Commerce para la Cafetería Don Palito Junior" tiene un impacto positivo en una amplia gama de beneficiarios, desde clientes y empleados hasta la comunidad local y el medio ambiente. Este enfoque integral garantiza que el proyecto no solo mejore la operatividad del negocio, sino que también contribuya al desarrollo sostenible de la región.

# RECURSOS HUMANOS.

## Equipo del Proyecto.

El equipo está conformado por los aprendices del SENA, quienes lideran el diseño, desarrollo, ejecución y validación de la aplicación de e-commerce. Además, se incluye la participación activa de los propietarios y administradores de la cafetería Don Palito Junior para garantizar que el producto final cumpla con las necesidades del negocio.

| Actividades | Responsable | Grupo de Personas / Área de Proceso | Funciones / Labores |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de la interfaz gráfica | Andrea Arcila Cano | Diseñador UX/UI | Crear prototipos visuales, definir la identidad visual y asegurar la usabilidad. |
| Desarrollo del software | Andrea Arcila Cano y Jair González Buelvas | Desarrollador Frontend y Backend | Implementar funcionalidades, integrar APIs externas y garantizar la seguridad del sistema. |
| Pruebas y validación | Jair González Buelvas | Analista de Calidad | Realizar pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad. Documentar errores y soluciones. |
| Gestión de inventarios | Administradores de Don Palito Junior | Equipo administrativo de la cafetería | Proporcionar datos de inventario, precios y promociones. Validar funcionalidades internas. |
| Capacitación y soporte técnico | Todos los aprendices | Equipo de Soporte Técnico | Brindar capacitación al equipo de la cafetería sobre el uso de la plataforma. Ofrecer asistencia post-implementación. |

Los aprendices del SENA están comprometidos con el proyecto como parte de su formación académica en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO). Por otro lado, los propietarios y administradores de Don Palito Junior colaboran de manera activa, ya que el proyecto tiene un impacto directo en su negocio y les permite mejorar su operatividad y alcance digital.

## Toma de Decisiones.

Las decisiones se toman de manera colaborativa entre los aprendices y los representantes de Don Palito Junior, siguiendo estos pasos:

- Reuniones periódicas:

  - Se realizan reuniones semanales para revisar el avance del proyecto, discutir ajustes y resolver problemas.

  - Participan los tres aprendices, los propietarios de la cafetería y, en algunos casos, el instructor del SENA.

- Asignación de responsabilidades:

  - Cada miembro del equipo tiene roles específicos basados en sus habilidades y competencias. Las decisiones técnicas son tomadas por los aprendices, mientras que las decisiones relacionadas con el negocio son lideradas por los propietarios.

- Retroalimentación continua:

  - Los propietarios de Don Palito Junior proporcionan retroalimentación constante sobre las funcionalidades desarrolladas, lo que permite ajustar el proyecto según sus necesidades.

- Uso de herramientas de gestión:

  - Se utilizan herramientas como Trello o Notion para organizar tareas, asignar responsables y monitorear el progreso del proyecto.

## Capacitación del Recurso Humano.

Dado que el proyecto implica el uso de tecnologías avanzadas y metodologías modernas, es necesario capacitar tanto al equipo de aprendices como al personal de Don Palito Junior en las siguientes áreas:

- Capacitación técnica para los aprendices:

  - Uso de frameworks como React o Node.js para el desarrollo del software.

  - Integración de APIs externas (Google Maps, pagos mediante código QR).

  - Pruebas automatizadas y control de versiones con Git.

- Capacitación para el equipo de la cafetería:

  - Manejo de la plataforma: cómo gestionar inventarios, actualizar precios, aplicar promociones y responder a reseñas.

  - Uso de herramientas de análisis para interpretar estadísticas de ventas y visitas.

  - Resolución básica de problemas técnicos.

## Caracterización del Recurso Humano.

| Rol | Cantidad | Perfil Requerido | Funciones Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñador UX/UI | 1 | Conocimientos en diseño gráfico, experiencia en herramientas como Figma o Adobe XD. | Crear prototipos visuales, definir la navegación y asegurar una experiencia intuitiva. |
| Desarrollador Frontend | 1 | Experiencia en HTML, CSS, JavaScript y frameworks como React. | Implementar la interfaz gráfica y garantizar la compatibilidad con dispositivos móviles. |
| Desarrollador Backend | 1 | Conocimientos en Node.js, bases de datos y APIs RESTful. | Desarrollar la lógica del sistema, integrar APIs externas y asegurar la seguridad. |
| Analista de Calidad | 1 | Experiencia en pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad. | Detectar errores, documentar casos de prueba y validar el correcto funcionamiento. |
| Administradores de Negocio | 2-3 | Conocimiento del negocio y operaciones diarias de la cafetería. | Proporcionar datos, validar funcionalidades y ofrecer retroalimentación práctica. |

## Distribución del Trabajo.

La distribución del trabajo se realiza de acuerdo con las competencias y habilidades de cada miembro del equipo:

- Fase de Análisis y Diseño:

  - Responsables: Andrea Arcila Cano (diseño) y Jair González Buelvas (revisión técnica).

  - Colaboración: Propietarios de Don Palito Junior para validar requisitos.

- Fase de Desarrollo:

  - Responsables: Jair González Buelvas (frontend y backend).

  - Apoyo: Andrea Arcila Cano (ajustes visuales).

- Fase de Pruebas:

  - Responsables: Jair González Buelvas (pruebas funcionales y resolución de errores).

- Fase de Capacitación y Soporte:

  - Responsables: Todos los aprendices.

# RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

## Recursos Materiales.

Los recursos materiales son herramientas, equipos, infraestructura física y tecnologías necesarias para llevar a cabo el proyecto. A continuación, se detallan los principales recursos requeridos:

- Infraestructura Tecnológica

  - Hardware: Computadores portátiles o de escritorio para el equipo de desarrollo (mínimo 3 unidades).

  - Software:

    - Herramientas de diseño gráfico: Figma, Adobe XD o Sketch.

    - Entorno de desarrollo integrado (IDE): Visual Studio Code, IntelliJ IDEA o similar.

    - Plataformas de control de versiones: GitHub o GitLab.

    - APIs externas: Google Maps API, API de pagos mediante código QR (Bancolombia u otras).

  - Servidores: Alojamiento web para la página (por ejemplo, AWS, Heroku o Firebase).

- Equipos de Comunicación

  - Dispositivos móviles para pruebas de usabilidad (varios modelos de smartphones con diferentes sistemas operativos).

  - Acceso a internet estable durante todo el proceso de desarrollo y validación.

- Materiales de Documentación

  - Plantillas para documentación técnica (Google Docs, Microsoft Word).

  - Herramientas de gestión de proyectos: Trello, Notion o Asana.

- Recursos Gráficos

  - Imágenes de referencia de productos proporcionadas por Don Palito Junior.

  - Videos ilustrativos de productos y locaciones.

  - Portafolio general de productos y servicios.

- Otros Recursos

  - Material promocional para campañas de marketing digital (banners, publicaciones en redes sociales).

  - Equipos de oficina básicos: impresoras, papel, bolígrafos, etc., para reuniones presenciales.

## Recursos Financieros.

Los recursos financieros corresponden a los fondos necesarios para cubrir los costos del proyecto. A continuación, se detalla una estimación de los costos asociados:

- Costos de Personal

  - Salarios o honorarios para los aprendices (si aplica).

  - Capacitación técnica para el equipo de desarrollo (cursos en línea, certificaciones).

- Costos de Software y Licencias

  - Suscripciones a herramientas de diseño y desarrollo:

    - Figma (Plan Pro): $12 USD/mes x 3 usuarios = $36 USD/mes.

    - GitHub Teams: $4 USD/usuario/mes x 3 usuarios = $12 USD/mes.

    - APIs externas (Google Maps, pagos QR): Costo variable según uso.

- Costos de Infraestructura

  - Alojamiento web: $10-$50 USD/mes (dependiendo del proveedor).

  - Dominio personalizado: $10-$20 USD/año.

- Costos de Marketing Digital

  - Publicidad en redes sociales: $100-$300 USD/mes (opcional).

  - Diseño de material promocional: $50-$150 USD.

- Costos Operativos

  - Internet y electricidad: $50 USD/mes.

  - Impresiones y materiales de oficina: $50 USD.

- Reserva para Imprevistos

  - Se recomienda destinar un 5%-10% del presupuesto total para imprevistos.

## Fuentes de Financiación.

El proyecto puede ser financiado a través de las siguientes fuentes:

- Presupuesto Ordinario: Aportes personales de los aprendices o recursos propios de Don Palito Junior.

- Subvenciones: Posibles incentivos del SENA para proyectos formativos.

- Colaboración con Aliados Estratégicos: Apoyo financiero o en especie de empresas aliadas (ejemplo: descuentos en licencias de software).

# CÁLCULO DE LOS COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El cálculo de los costos de ejecución y la elaboración del presupuesto son fundamentales para garantizar que el proyecto cuente con los recursos necesarios para su implementación. A continuación, se detallan los principales rubros de costos y el presupuesto estimado.

## Costos de Personal.

El equipo humano es uno de los componentes más importantes del proyecto. Los costos asociados al personal incluyen tanto el trabajo de los aprendices como el apoyo técnico externo (si aplica).

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Salarios o honorarios para los aprendices (opcional) | $0 (SENA) |
| Capacitación técnica (cursos, certificaciones) | $200 |
| Asesorías externas (desarrollo avanzado, pruebas) | $300 |

## Costos de Equipos y Materiales.

Los equipos y materiales son esenciales para el desarrollo y ejecución del proyecto. Incluyen hardware, software y herramientas tecnológicas.

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Computadores portátiles o de escritorio (mínimo 3 unidades) | $1,500 |
| Licencias de software (Figma, GitHub, IDEs, etc.) | $400 |
| Servidores de alojamiento web (AWS, Heroku, Firebase) | $600 (anual) |
| Dominio personalizado | $20 (anual) |

## Costos Operativos.

Estos costos incluyen gastos relacionados con el funcionamiento diario del proyecto, como electricidad, internet y otros servicios básicos.

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Internet y electricidad | $200 (mensual) |
| Impresiones y materiales de oficina | $100 |

## Costos de Marketing Digital.

El marketing digital es clave para promover la plataforma y atraer clientes. Incluye publicidad en redes sociales y campañas digitales.

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Publicidad en redes sociales | $300 (mensual) |
| Diseño de material promocional (banners, videos) | $150 |

## Costos de Implementación y Pruebas.

La implementación y las pruebas son etapas críticas para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales y de seguridad | $200 |
| Corrección de errores y ajustes finales | $150 |

## Reserva para Imprevistos.

Es recomendable destinar un 5%-10% del presupuesto total para imprevistos, como retrasos, cambios en los requisitos o problemas técnicos.

| Concepto | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Reserva para imprevistos | $200 |

## Presupuesto Total Estimado.

A continuación, se presenta el presupuesto total estimado para el proyecto:

| Rubro | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- |
| Costos de Personal | $500 |
| Costos de Equipos y Materiales | $2,520 |
| Costos Operativos | $200 (mensual) |
| Costos de Marketing Digital | $450 (mensual) |
| Costos de Implementación | $350 |
| Reserva para Imprevistos | $200 |
| Total | $4,220 + costos mensuales |

## Fuentes de Financiación.

El proyecto puede ser financiado a través de las siguientes fuentes:

- Presupuesto Ordinario: Aportes personales de los aprendices o recursos propios de Don Palito Junior.

- Subvenciones: Posibles incentivos del SENA para proyectos formativos.

- Colaboración con Aliados Estratégicos: Apoyo financiero o en especie de empresas aliadas (descuentos en licencias de software, por ejemplo).

# RESULTADOS.

El proyecto tiene como objetivo principal diseñar, desarrollar y validar una aplicación de e-commerce que mejore la experiencia del cliente y optimice la operación de la cafetería Don Palito Junior. A continuación, se detallan los resultados esperados, divididos en resultados directos e indirectos.

## Resultados Directos.

Estos son los resultados inmediatos y tangibles que se obtendrán tras la implementación del proyecto:

- Plataforma Digital Funcional

  - Una página web e-commerce completamente funcional que permita a los clientes realizar pedidos anticipados, reservas en línea y pagos seguros mediante código QR.

  - Integración de APIs externas (Google Maps, sistemas de pago) para mejorar la experiencia del usuario.

- Mejora en la Gestión Operativa

  - Implementación de herramientas administrativas para gestionar inventarios, precios, promociones y reseñas de manera eficiente.

  - Reducción de errores operativos y optimización del tiempo dedicado a tareas manuales.

- Incremento en las Ventas

  - Aumento del 20%-30% en las ventas totales dentro de los primeros 6 meses después del lanzamiento de la plataforma.

  - Diversificación de ingresos mediante la venta de productos congelados o preenvasados en supermercados locales.

- Expansión del Alcance del Negocio

  - Incremento del 50% en el número de seguidores en redes sociales gracias a campañas de marketing digital.

  - Registro de al menos 1,000 nuevos usuarios potenciales en la plataforma dentro del primer año.

- Programa de Fidelización Exitoso

  - Implementación de un programa de fidelización que incentive la lealtad del cliente con descuentos, beneficios exclusivos y eventos especiales.

  - Logro de una tasa de retención de clientes del 70% dentro del primer año de operación.

## Resultados Indirectos.

Estos son los resultados secundarios que impactan positivamente a la comunidad, el medio ambiente y otros grupos relacionados:

- Impacto Social

  - Fomento de la inclusión digital al ofrecer una plataforma accesible para todos los clientes, independientemente de su ubicación física.

  - Generación de empleo: Posibilidad de contratar personal adicional para atender el crecimiento del negocio.

- Impacto Ambiental

  - Reducción del uso de materiales no reciclables (volantes, afiches, etc.) gracias a la eliminación de publicidad física.

  - Promoción de prácticas sostenibles, como el uso de empaques biodegradables para productos congelados o preenvasados.

- Fortalecimiento del Sector Educativo y Tecnológico

  - Oportunidad para los aprendices del SENA de aplicar sus conocimientos en un proyecto real y obtener experiencia práctica.

  - Establecimiento de una relación sólida entre el sector educativo y las empresas locales para impulsar la innovación.

- Inspiración para Otros Negocios Locales

  - Demostración de cómo pequeños negocios pueden modernizarse mediante la integración de tecnologías digitales.

  - Motivación para otros emprendimientos locales a adoptar estrategias similares y mejorar su competitividad.

## Indicadores de Éxito.

Para medir el éxito del proyecto, se han definido los siguientes indicadores clave:

| Indicador | Meta | Método de Medición |
| --- | --- | --- |
| Número de visitas mensuales a la página web | +10,000 visitas/mes | Herramientas de análisis web (Google Analytics). |
| Porcentaje de satisfacción del cliente | >85% | Encuestas y reseñas en la plataforma. |
| Reducción de errores operativos | -20% | Reportes internos de gestión. |
| Tasa de conversión de usuarios registrados | 40% | Monitoreo de usuarios activos vs. registrados. |
| Crecimiento de ventas en línea | +30% | Comparación de ingresos antes y después del lanzamiento. |

## Beneficios Esperados.

Los resultados del proyecto generarán múltiples beneficios para los diferentes grupos involucrados:

- Para los Clientes:

  - Acceso a una experiencia más cómoda, rápida y personalizada.

  - Mayor variedad de opciones de compra (en línea, en tienda, en supermercados).

- Para Don Palito Junior:

  - Mejora en la competitividad frente a grandes cadenas y emprendimientos digitales.

  - Optimización de recursos y reducción de costos operativos.

- Para la Comunidad Local:

  - Impulso a la economía local mediante la generación de empleo y la atracción de nuevos clientes.

  - Promoción de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente.

- Para el Sector Educativo:

  - Fortalecimiento de las competencias técnicas y profesionales de los aprendices del SENA.

  - Contribución al desarrollo de proyectos innovadores que impacten positivamente en la región.